第一章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本次服务采购最高限价为人民币壹佰柒拾伍万叁仟柒佰零捌元整(¥1753708元)。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

项目名称：第25届南宁国际民歌艺术节开幕演出舞台工程项目（CGSQ-FY202408130937）

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价(元） | 单项合价（元） | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础台 搭建 | 主舞台（木板+钢架结构黑色哑光胶） | 538 | ㎡ | 130 | 69940 | （74*2m+30*13）*2.2m(h) |
|  |  | 监听台（木板+钢架结构黑色地毯） | 74 | ㎡ | 130 | 9620 | 74*1m*2m(h) |
|  |  | T台（木板+钢架结构黑色地毯） | 40 | ㎡ | 130 | 5200 | 4*10m*1.8(h) |
|  |  | 圆形延伸台（木工制作） | 19.625 | ㎡ | 300 | 5888 | 直径5M |
|  |  | 摄像台搭建（雷亚架舞台） | 4 | 个 | 1500 | 6000 | 2*2m*2m（h），含栏杆 |
|  |  | 控台舞台 | 80 | ㎡ | 50 | 4000 | 10*8m*0.6m（h） |
|  |  | 升降台模块 | 3 | 套 | 5000 | 15000 | 面积1*2m，最大可升起高度2m |
|  |  | 舞台台阶 | 2 | 个 | 1000 | 2000 | 2.2m（h），含栏杆 |
| 2 | 灯光架 搭建 | 主灯架搭建（黑色雷亚架） | 3600 | 立方米 | 25 | 90000 | 30*20m(h)*6m（deep） |
|  |  | 侧灯架搭建（黑色雷亚架） | 1600 | 立方米 | 25 | 40000 | 10*20m(h)*4m（deep）*2副 |
|  |  | 观众屏灯架搭建（黑色雷亚架） | 3520 | 立方米 | 25 | 88000 | 22*20m(h)*4m（deep）*2副 |
|  |  | 面光灯架搭建（黑色雷亚架） | 960 | 立方米 | 25 | 24000 | 10*16m(h)*6m（deep） |
|  |  | 配重水袋 | 30 | 个 | 200 | 6000 | 2T水袋，含注水施工 |
|  |  | 防风拉索 | 8 | 条 | 500 | 4000 | 10T专用拉索 |
| 3 | truss架 | 主梁 | 96 | 米 | 1300 | 124800 | 1300*700mm黑色truss架 |
|  |  | 承重立柱 | 144 | 米 | 700 | 100800 | 800mm*800mm，共计6条，每条24米 |
|  |  | 连接梁 | 120 | 米 | 300 | 36000 | 700*400mm黑色truss架 |
|  |  | 方套 | 6 | 个 | 1000 | 6000 | 配套方套 |
|  |  | 钢结构底座 | 4 | 台 | 1000 | 4000 | 钢结构底座 |
|  |  | 电葫芦2t | 18 | 个 | 300 | 5400 | 配套型号 |
| 4 | 其他 | 控台大棚（含白色篷布围合） | 100 | ㎡ | 80 | 8000 | 10*8m*4m（h） |
|  |  | 控台空调租赁 | 4 | 台 | 1000 | 4000 | 移动式空调 |
| 5 | P.A.SYSTEM主扩系统 | 线性阵列音箱 | 24 | 支 | 2500 | 60000 | L-Acoustics K1 |
|  |  | 线性阵列音箱 | 60 | 支 | 2000 | 120000 | L-Acoustics K2 |
|  |  | 线性阵列音箱（中置补偿） | 32 | 支 | 1500 | 48000 | L-Acoustics KARA Ⅱ |
|  |  | Subwoofer Speaker超低频音箱 | 32 | 支 | 1500 | 48000 | L-Acoustics KS28 |
|  |  | Amplifier功率放大器 | 10 | 台 | 200 | 2000 | L-Acoustics LA4X |
|  |  | Amplifier功率放大器 | 50 | 台 | 400 | 20000 | L-Acoustics LA12X |
|  |  | Digital Console数字调音台 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | Avid-S6L |
|  |  | 服务器 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | WAVES |
| 6 | MONITOR SYSTEM监听系统 | 地板监听音响 | 20 | 台 | 1500 | 30000 | L-Acoustics X15 HIQ |
|  |  | Amplifier功率放大器 | 10 | 台 | 200 | 2000 | L-Acoustics LA4X |
|  |  | Digital Console数字调音台 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | Avid-S6L |
|  |  | 服务器 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | WAVES |
|  |  | 对讲音响 | 2 | 套 | 500 | 1000 |  |
|  |  | 入耳监听 | 12 | 套 | 1500 | 18000 | SHURE PSM1000 |
| 7 | Micophone麦克风 | Wireless Handheld Micophone无线手持话筒 | 16 | 支 | 1000 | 16000 | SHURE AD4Q+/BET58 |
|  |  | Wireless Microphone Antenna System无线放大器 | 16 | 套 | 300 | 4800 | SHURE UA874WB |
|  |  | others | 3 | 支 | 100 | 300 | SM57 |
|  |  | others | 1 | 支 | 100 | 100 | BETA 57 |
|  |  | others | 2 | 支 | 100 | 200 | KM184 |
|  |  | others | 2 | 支 | 100 | 200 | AKG C414 |
|  |  | others | 3 | 支 | 100 | 300 | 904 |
|  |  | others | 1 | 支 | 100 | 100 | 901 |
|  |  | others | 1 | 支 | 100 | 100 | 902 |
|  |  | others | 6 | 支 | 100 | 600 | SURE SM58S |
|  |  | others | 5 | 支 | 100 | 500 | RADIAL J48 |
|  |  | others | 8 | 支 | 100 | 800 | MHK416 |
|  |  | others | 10 | 支 | 100 | 1000 | PASSIVE DI |
|  |  | others | 1 | 支 | 100 | 100 | DRUM SHIELD |
|  |  | others | 2 | 支 | 100 | 200 | APP0LO X8 |
| 8 | OTHERS/其它 | 平衡转换器／DI BOX | 15 | 个 | 100 | 1500 | DI盒 |
|  |  | 话筒架／MIC STAND | 20 | 个 | 50 | 1000 | 立式话筒架 |
| 9 | LED屏幕 | 主屏幕 | 448 | ㎡ | 300 | 134400 | P3屏幕，28*14m（h） |
|  |  | 舞台侧屏（曲面屏） | 208 | ㎡ | 300 | 62400 | P3屏幕，8*13m（h）*2个 |
|  |  | 观众屏 | 468 | ㎡ | 300 | 140400 | P3屏幕，18*13m（h）*2个 |
|  |  | 棚顶条型屏 | 60 | ㎡ | 400 | 24000 | P3冰屏，20*3m（h） |
|  |  | 提词屏 | 16 | ㎡ | 300 | 4800 | P3屏幕，8*2m（h） |
|  |  | 控台观众屏 | 60 | ㎡ | 300 | 18000 | P3屏幕，10*6m（h） |
| 10 | 周边设备 | V8视频切换台 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 2K输入板卡包括:DVI、HDMI 、VGA 、SDI 、VGA/SDI混合板 |
|  |  | T3服务器 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 需包含相应软件及插件 |
| 11 | 其它设备 | 地板提词器 | 2 | 套 | 800 | 1600 | 地板提词器+控制设备 |
| 12 | 灯光设备 | 光束灯 | 220 | 台 | 320 | 70400 | DAGE 650 BEAM II |
|  |  | LED全彩频闪 | 240 | 台 | 240 | 57600 | OMARTE LEADER F2410 |
|  |  | LED条型频闪 | 228 | 台 | 240 | 54720 | OMARTE LEADER FT1810 |
|  |  | 四眼观众灯 | 34 | 台 | 160 | 5440 | DB-COB400 |
|  |  | LED摇染 | 60 | 台 | 200 | 12000 | BO-1940B |
|  |  | 追光灯 | 6 | 台 | 2000 | 12000 | OMARTE Gatling M5000*6 |
|  |  | 切割灯 | 38 | 台 | 800 | 30400 | DAGE A8 |
|  |  | 激光编程及控制 | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 按导演组需求制作编程 |
|  |  | 全彩动画激光灯 | 6 | 台 | 3600 | 21600 | 45w |
| 13 | 周边设备 | 灯光控台 | 2 | 张 | 4000 | 8000 | MA2 FullSize |
|  |  | 网络解码器 | 8 | 台 | 400 | 3200 | YUEPENG-NPU |
|  |  | 信号放大器 | 26 | 台 | 50 | 1300 | DMX Splitter |
|  |  | 星火机 | 20 | 台 | 200 | 4000 | 冷焰火机，喷射高度需1.5米以上 |
|  |  | 雾机 | 20 | 台 | 300 | 6000 | ANTARI Z-1500II Fog Machine |
| 14 | 技术人员配置（以下技术人员为基本配置，可根据需求增加配置，不另外支付费用） | 灯光师 | 1 | 人 | 0 | 0 | 持证灯光师，需提供证件 |
|  |  | 音响师 | 2 | 人 | 0 | 0 | PA音响师，monitor音响师各1名。持证音响师，需提供证件。 |
|  |  | 大屏幕系统工程师 | 1 | 人 | 0 | 0 | 负责大屏幕系统搭建及维护 |
|  |  | 后端技术保障人员 | 若干 | 人 | 0 | 0 | 彩排、演出时技术保障人员，确保设备正常运行 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 10日内 二、提交服务成果地点： 广西南宁市良庆区广西体育中心体育场 。 三、服务期限：自合同签订之日起至2024年9月30日 ★四、服务要求： （一）本服务内容包括： 1、舞台设计制作工程； 2、舞台灯光设计安装调试工程； 3、舞台音响设计安装调试工程； 4、舞台音视频设计安装调试工程； 5、舞台机械设计安装调试工程。 投标人应根据招标人提供的需求清单，制定搭建服务方案方案（包括但不限于舞台施工图、舞台施工电路图、舞台承重数据图、舞台施工日程安排，舞台搭建工作分工明细等资料）。 以上搭建工程所需设备、设施、数量等，具体由采购人根据搭建工作实际情况予以调整，最终以实际使用设备数量、服务时长进行结算。其中：音响系统需提前5天进场，彩排2天，正式使用1天；LED屏幕系统需提前6天进场，彩排2天，正式使用1天；灯光系统需提前6天进场，彩排2天，正式使用1天。 （二）有关配置要求 1、供应商的舞台设计制作工程总负责人应持有省级以上行业协会认定的同等专业资质、资格证书。 2、供应商各板块人员要认真履行工作职责，认真负责，加强管理，并维护搭建区域安全、稳定、有序进行，做好防火、防盗、防灾工作。 3、搭建人员作业时要时刻保持精神集中，进出搭建区域需佩戴安全帽，上架人员需悬挂安全绳，并严格执行单位各项规章制度，不得泄露单位和个人秘密。 4、供应商所需上架人员应全部持有特种作业证（或高空证），应全部经过专业培训并取得相关资格证书且经过业主单位考核合格后，能胜任采购内容要求。 （三）服务质量：采购人与中标供应商在活动前期确定方案，中标供应商必须按照采购人确认好的工作方案规定的时限和质量要求完成任务。 （四）处理问题相应时间：接到采购人处理问题通知后，2小时内到达采购人指定现场。 ★五、付款方式：合同签订后，中标供应商提供合同总金额30%的增值税发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付30%的合同款；在供应商开始履行服务内容（进场搭建）时，中标供应商提供合同总金额40%的增值税发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付40%的合同款。供应商完成服务后，双方按单个项目的验收清单结算。中标供应商提供双方确认的验收清单以及对应金额的增值税发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内按验收清单金额结算。 ★六、验收标准：项目验收时由采购人对照采购文件的服务需求全面核对检验，如不符合采购文件的服务需求或要求及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 ★七、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）完成采购范围的全部项目内容； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）涉及人员的报酬、各项税金等及其他国家规定相关费用。 （4）服务涉及的运输、安装、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务和更新升级等费用； （5）服务涉及的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 - （6）中标供应商应当负责其他工作或承担的义务。 （7）中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。 ★八、如遇到地震等不可抗拒因素，采购人有权: 1、在未确定成交单位时，发布公告取消此次采购任务；2、已确定成交单位的但未开始履行合同的，终止合同履行；3、合同已履行部分的，按已履行部分协商解决。 |  |  |  |  |  |  |

第二章 评审方法

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=  价格分+技术分+商务分

| - 序号 | - 评分类型 | - 评分标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分（满分20分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： - 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分 | - 0-20 |
| - 2 | - 技术分 | - 技术实力及服务能力 | - 0-40 |
| - 2.1 | - 投标响应 - （满分5分） | - 投标人根据招标人提供的需求清单，填写响应情况，优于需求为正偏离、差于需求为负偏离、完全相同为无偏离。 - 根据投标人对项目要求响应情况进行打分： - 完全满足或优于招标文件要求的得5分，负偏离的每项扣2分，扣完为止。正偏离不加分。 | - 0-5 |
| - 2.2 | - 服务方案 - （满分20分） | - 根据招标人提供的舞需求清单，制定搭建服务方案方案（包括但不限于舞台施工图、舞台施工电路图、舞台承重数据图、舞台施工日程安排，舞台搭建工作分工明细等资料）。 一档（5分）：方案资料缺项严重，没有针对性，不具备可执行性； 二档（10分）：方案资料缺项，但总体详细，描述较为全面，准确； 三档（15分）：上述资料全部提供，描述全面、准确，实施组织方案总体完善。 - 四档（20分）：上述资料全部提供，并提供其它补充资料，描述全面，实施组织方案完善，具有针对性，符合本次活动场地需求。 | - 0-20 |
| - 2.3 | - 投入人员 - （满分15分） | - 拟投入本项目的灯光师、音响师，需具备相应职称。根据所配备的职称级别不同，按以下方式计分： - 1、一档（3分）：项目组含高级舞台灯光操作员(五级)1名、五级音响调音员2名； - 2、二挡（6分）：项目组含舞台灯光员(四级)1名、四级音响调音员2名； - 3、三挡（9分）：项目组含助理舞台灯光师(三级)名、三级音响调音员2名； - 4、四档（12分）：项目组含舞台灯光师(二级)1名、二级音响调音员职称2名； - 5、五档（15分）：项目组含高级舞台灯光师(一级)1名、一级音响调音员职称2名； 注：未进档或未提供不得分。本项目仅需2名音响师、1名灯光师，同一岗位安排多名人员不再计分。 | 0-15 |
| - 3 | - 商务分 | - 商务信誉及业绩 | - 0-40 |
| - 3.1 | - 信誉分 - （满分10分） | - 1、供应商通过ISO质量管理认证、具备企业资信等级证书、诚信经营单位等可证明企业信誉及诚信的相关证书，每项得2分，满分6分。 - 2、供应商具有舞台搭建资质甲级、政府部门颁发的行业嘉奖等，每项可得2分，满分4分。 | 0-10 |
| - 3.2 | - 业绩分 - （满分30分） | - 供应商自2021年1月1日起至响应文件提交截止时间止，完成过同类型大型演唱会、晚会、音乐节活动的，按照以下分值计分： 1、承接过广西壮族自治区内3万人以上大型晚会、演唱会、音乐节全程承办或舞台总包工程的，每场计5分，满分15分； - 2、承接外省3万人以上大型晚会、演唱会、音乐节或广西壮族自治区内2万人以上大型晚会、演唱会、音乐节全程承办或舞台总包工程的，每场计3分，满分9分； 3、承接1万人以上大型晚会、演唱会、音乐节全程承办或舞台总包工程的，每场计2分，满分6分。 本项得分为以上三项总和，需提供合同扫描件作为附件，满分30分。体育赛事、展览会等活动不计分。 | 0-30 |

第三章   投标文件格式

一、投标文件的组成

投标文件由商务文件、报价文件、技术文件文件组成。

1. 商务文件（必须提供）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（6）中小企业声明函（如有请提供）

（7）有效的舞台搭建资质

2.报价文件（必须提供）

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

3.技术文件

(1)技术需求偏离表（必须提供）

(2)服务方案（按需提供，格式自拟）

(3)投入人员（按需提供，格式自拟）

(4)信誉及业绩（按需提供，格式自拟）

(5)售后服务（按需提供，格式自拟）

(6)产品出厂标准、质量检测报告（按需提供，格式自拟）

(7)优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（按需提供，格式自拟）

(8)投标人对本项目的合理化建议和改进措施（按需提供，格式自拟）；

(9)除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（按需提供，格式自拟）。

★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

投标函格式：

投 标 函

致：______（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为     天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年    月    日

授权委托书格式：

授权委托书（格式一）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:_____年_____月_____日

授权委托书（格式二）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系自然人，现授权委托               （姓名）以本人名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 商务需求 |  |  |  |  |
| 1 | …… | …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           的                      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。